Приложение к постановлению администрации

МО «Красногвардейское сельское поселение»

№ 48 от 04.04.2019

Таблица 6 – Мероприятия в части развития транспортного комплекса Красногвардейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий по содержанию и ремонту автодорог | Ориентировочная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | | | Сроки проведения работ |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | Республиканский бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетный источник, тыс. руб. |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция подъездной автодороги в с.Красногвардейском по ул. Чапаева от ул.Щорса до ул.Декабристов к центру социального обслуживания населения | 11438,12 | 8006,68 | 3145,48 | 285,95 |  | 2-3 кв. |
| 2 | Расчистка дорог от снега | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 1кв; 4 кв |
| 3 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 2-3 кв |
| 4 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 350,0 |  |  | 350,0 |  | В течении года |
| 5 | Кошение сорной растительности | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 2-3 кв. |
| 6 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 200,0 |  |  | 200,0 |  | В течении года |
| 7 | Изготовление ПСД «Реконструкция автодороги в с.Красногвардейском по ул.Заринского от ул. Мира до ул. Первомайская(0,68 км) – подъезд к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвардейскому району» | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 2-3 кварал |
| 8 | Изготовление ПСД «Реконструкция автодорог в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной от ул. Первомайской до ул.Ленина (0,75км)-подъезд к школе-гимназии №1 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 3кв. |
| 9 | Проведение госэкспертиз ПСД | 210,0 |  |  | 210,0 |  | 3 кв. |
| 10 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 160 |  |  | 160,0 |  | 2-3 кв. |
| 11 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. 50 лет Октября в с.Красногвардейском | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 2-3 кв. |
| 12 | Укладка асфальтового дорожного покрытия по ул. Горького в с.Красногвардейском | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 2-3 кв. |
| 13 | Приобретение строительных материалов | 62610,31 |  |  | 62610,31 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2019 год** | 14290,7 |  |  | 3138,6 |  |  |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление ПСД на реконструкцию подъездной автодороги по ул. 2-я Набережная в с. Красногвардейском к ЗАО «Юр-Ан» | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 1 кв. |
| 2 | Проведение госэкспертиз ПСД | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 1 кв. |
| 3 | Реконструкция автодороги в с.Красногвардейском по ул.Заринского от ул. Мира до ул. Первомайская(0,68 км) – подъезд к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвардейскому району | 750,0 |  |  | 750,0 |  | 3кв. |
| 5 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 455,0 |  |  | 455,0 |  | В течении года |
| 6 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Щорса в с. Красногвардейском | 550,6 |  |  | 550,6 |  | 2-3 кв. |
| 7 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 300,0 |  |  | 300,0 |  | В течении года |
| 8 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 2-3 кв. |
| 9 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 170,0 |  |  | 170,0 |  | В течении года |
| 10 | Кошение сорной растительности | 48,7 |  |  | 48,7 |  | 2-3 кв. |
| 11 | Приобретение строительных материалов | 40,0 |  |  | 40,0 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2020 год** | 3014,3 |  |  | 3014,3 |  |  |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция подъездной автодороги по ул. 2-я Набережная в с. Красногвардейском к ЗАО «Юр-Ан» | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 2-3 кв. |
| 2 | Реконструкция автодороги в с.Красногвардейском по ул. Кооперативной от ул. Первомайской до ул.Ленина (0,75км)-подъезд к школе-гимназии №1 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 3-4 кв. |
| 3 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Советской в с. Красногвардейском | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 2-3 кв. |
| 4 | Изготовление ПСД на реконструкцию подъездной автодороги по ул. Шоссейная (0,84 км) к МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 2-3 кв. |
|  | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Фрунзе в с.Красногвардейском | 540,0 |  |  | 540,0 |  | 2-3 кв. |
| 5 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 250,0 |  |  | 250,0 |  | В течении года |
| 6 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 210,0 |  |  | 210,0 |  | В течении года |
| 7 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 220,0 |  |  | 220,0 |  | 2-3 кв. |
| 8 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 150,0 |  |  | 150,0 |  | В течении года |
| 9 | Кошение сорной растительности | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 2-3 кв. |
| 10 | Приобретение строительных материалов | 44,3 |  |  | 44,3 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2021 год** | 3014,3 |  |  | 3014,3 |  |  |
|  | **2022 – 2028 годы** | Мероприятия на 2022 – 2028 годы будут формироваться последовательно при принятии бюджета администрации МО «Красногвардейское сельское поселение» | | | | | |