Приложение к постановлению администрации

МО «Красногвардейское сельское поселение»

№ 34 от 18.02.2020

Таблица 6 – Мероприятия в части развития транспортного комплекса Красногвардейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий по содержанию и ремонту автодорог | Ориентировочная стоимость,тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки проведения работ |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | Республиканский бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетный источник, тыс. руб. |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление ПСД на реконструкцию подъездной автодороги по ул. Шоссейная (0,84 км) к МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 1-2 кв.  |
| 2 | Проведение госэкспертиз ПСД  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 2-3 кв.  |
| 3 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Щорса в с. Красногвардейском | 530,0 |  |  | 530,0 |  | 2-3 кв.  |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Горького, в районе дома № 6 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  2-3 кв |
| 5 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Степная в с. Красногвардейском | 650,0 |  |  | 650,0 |  | 2-3 кв. |
| 6 | Кошение сорной растительности | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 2-3 кв. |
|  7 | Грейдирование и подсыпка дорог с гравийным покрытием  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | В течении года |
| 8 |  Расчистка дорог от снега в зимний период | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 1,4 кв. |
| 10 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 2-3 кв. |
| 14 | Приобретение строительных материалов | 100,617 |  |  | 100,617 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2020 год** | 4160,617 |  |  | 4160,617 |  |  |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление ПСД «Реконструкция автодорог в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной от ул. Первомайской до ул.Ленина (0,75км)-подъезд к школе-гимназии №1 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 1-2 кв.  |
| 2 | Проведение госэкспертиз ПСД  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 2-3 кв.  |
| 3 | Реконструкция автодороги в с.Красногвардейском по ул.Заринского от ул. Мира до ул. Первомайская(0,68 км) – подъезд к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвардейскому району | 850,0 |  |  | 850,0 |  | 3кв. |
| 5 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 550,0 |  |  | 550,0 |  | В течении года |
| 6 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. 50 лет Октября в с. Красногвардейском | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 2-3 кв.  |
| 7 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 350,0 |  |  | 350,0 |  | В течении года |
| 8 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 2-3 кв.  |
| 9 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 170,0 |  |  | 170,0 |  | В течении года |
| 10 | Кошение сорной растительности | 61,8 |  |  | 61,8 |  | 2-3 кв. |
| 11 | Приобретение строительных материалов | 55,0 |  |  | 55,0 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2021 год** | 3836,8 |  |  | 3836,8 |  |  |
|  | **2022 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция подъездной автодороги по ул. Шоссейная (0,84 км) к МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» | 700,0  |   |  | 700,0  |  | 2-3 кв. |
| 2 | Реконструкция автодороги в с.Красногвардейском по ул. Кооперативной от ул. Первомайской до ул.Ленина (0,75км)-подъезд к школе-гимназии №1 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 3-4 кв. |
| 3 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Советской в с. Красногвардейском | 650,0 |  |  | 650,0 |  | 2-3 кв.  |
| 4 | Изготовление ПСД на реконструкцию подъездной автодороги по ул. 2-я Набережная в с. Красногвардейском к ЗАО «Юр-Ан» | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 2-3 кв.  |
|  | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Фрунзе в с.Красногвардейском | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 2-3 кв. |
| 5 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 350,0 |  |  | 350,0 |  | В течении года |
| 6 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 350,0 |  |  | 350,0 |  | В течении года |
| 7 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 2-3 кв. |
| 8 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 150,0 |  |  | 150,0 |  | В течении года |
| 9 | Кошение сорной растительности | 62,4 |  |  | 62,4 |  | 2-3 кв. |
| 10 | Приобретение строительных материалов | 80,0 |  |  | 80,0 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2022 год** | 4242,4 |  |  | 4242,4 |  |  |
|  | **2022 – 2028 годы** | Мероприятия на 2023 – 2028 годы будут формироваться последовательно при принятии бюджета администрации МО «Красногвардейское сельское поселение» |