Приложение к постановлению администрации

МО «Красногвардейское сельское поселение»

№ 13 от 19.01.2021

Таблица 6 – Мероприятия в части развития транспортного комплекса Красногвардейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий по содержанию и ремонту автодорог | Ориентировочная стоимость,тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки проведения работ |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | Республиканский бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетный источник, тыс. руб. |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление ПСД на Реконструкция подъездной автодороги по ул. Шоссейная (0,84 км) к МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» | 1000 |  |  | 1000 |  | 1-4 кв.  |
| 2 | Проведение госэкспертиз ПСД  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 2-3 кв.  |
| 6 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Щорса в с. Красногвардейском | 600 |  |  | 600 |  | 2-3 кв.  |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Горького, в районе дома № 6а | 600 |  |  | 600 |  |  2-3 кв |
| 8 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Степная в с. Красногвардейском | 600 |  |  | 600 |  | 2-3 кв. |
| 9 | Кошение сорной растительности | 50 |  |  | 50 |  | 2-3 кв. |
| 10 | Грейдирование и подсыпка дорог с гравийным покрытием  | 320 |  |  | 320 |  | В течении года |
| 11 |  Расчистка дорог от снега в зимний период | 150 |  |  | 150 |  | 1,4 кв. |
| 12 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 125 |  |  | 125 |  | 2-3 кв. |
| 13 | Приобретение строительных материалов | 91,8 |  |  | 91,8 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2021 год** | 3836,8 |  |  | 3836,8 |  |  |
|  | **2022 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление ПСД «Реконструкция автодорог в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной от ул. Первомайской до ул.Ленина (0,75км)-подъезд к школе-гимназии №1 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 1-2 кв.  |
| 2 | Проведение госэкспертиз ПСД  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 2-3 кв.  |
| 3 | Реконструкция подъездной автодороги по ул. Шоссейная (0,84 км) к МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» | 20000 | 17000 | 2900 | 100 |  | 2-3кв. |
| 4 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 600,0 |  |  | 600,0 |  | В течении года |
| 5 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. 50 лет Октября в с. Красногвардейском | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 2-3 кв.  |
| 6 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 550,0 |  |  | 550,0 |  | В течении года |
| 7 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 2-3 кв.  |
| 8 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 170,0 |  |  | 170,0 |  | В течении года |
| 9 | Кошение сорной растительности | 110 |  |  | 110 |  | 2-3 кв. |
| 10 | Приобретение строительных материалов | 112,4 |  |  | 112,4 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2022 год** | 24242,4 | 17000 | 2900 | 4242,4 |  |  |
|  | **2023 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной от ул. Первомайской до ул.Ленина (0,75км)-подъезд к школе-гимназии №1 | 20000 | 17000 | 2900 | 100 |  | 2-3 кв. |
| 3 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Советской в с. Красногвардейском | 650,0 |  |  | 650,0 |  | 2-3 кв.  |
| 4 | Изготовление ПСД на реконструкцию подъездной автодороги по ул. 2-я Набережная в с. Красногвардейском к ЗАО «Юр-Ан» | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 2-3 кв.  |
|  | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Фрунзе в с.Красногвардейском | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 2-3 кв. |
| 5 | Подсыпка гравийных автодорог в с.Красногвардейском и а. Адамий | 600,0 |  |  | 600,0 |  | В течении года |
| 6 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | 500,0 |  |  | 500,0 |  | В течении года |
| 7 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 2-3 кв. |
| 8 | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 150,0 |  |  | 150,0 |  | В течении года |
| 9 | Кошение сорной растительности | 62,4 |  |  | 62,4 |  | 2-3 кв. |
| 10 | Приобретение строительных материалов | 80,0 |  |  | 80,0 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2023 год** | 24242,4 | 17000 | 2900 | 4242,4 |  |  |
|  | **2022 – 2028 годы** | Мероприятия на 2024 – 2028 годы будут формироваться последовательно при принятии бюджета администрации МО «Красногвардейское сельское поселение» |